## Slide 1
缺陷申报
罗丽
2015.1.23

## Slide 2: 软件缺陷
软件缺陷（Defect），常常又被叫做Bug。
所谓软件缺陷，即为计算机软件或程序中存在的某种破坏正常运行能力的问题、错误，或者隐藏的功能缺陷。
缺陷的存在会导致软件产品在某种程度上不能满足客户的需要。

## Slide 3
属性名称 | 描述
缺陷ID | 是标记缺陷的符号，每个缺陷必须有一个唯一的标识ID
缺陷标题 | 用一句话简明扼要的描述缺陷现象
缺陷描述 | 详细的描述缺陷重现的环境、前置条件、操作步骤、实际结果、期望结果等
缺陷类型 | 根据缺陷的自然属性划分的缺陷种类
严重程度 | 缺陷对产品的影响程度
缺陷状态 | 缺陷的跟踪修复过程的进展情况
缺陷优先级 | 描述缺陷的优先级
缺陷所属项目 | 缺陷所属的系统项目
缺陷所属模块 | 缺陷所属的系统模块
负责人 | 开发或项目负责人，有权限修改或指定谁修改缺陷；开发修改好后可以指定给相关测试人员
缺陷的主要属性

## Slide 4
缺陷主要类型
类型 | 描述 | 子类型
功能问题 | 影响了重要的特性、用户界面、产 品接口、硬件结构接口和全局数据结构。并且设计文档需要正式的变更。 | 功能错误、功能缺失、功能超越
逻辑问题 | 需要进行逻辑分析，进行代码修改，如循环条件等 | 重复逻辑；逻辑顺序错误；不必要的功能；忽略极端条件；
UI问题 | 人机交互特性：屏幕格式，确认用户输入，功能有效性，页面排版等方面的缺陷； | 界面风格统一；界面功能布局和操作不合常规；
需求问题 | 需求上存在明显错误或遗漏 | 描述含糊；功能不齐全；
兼容性问题 | 软件之间不能正确地交互和共 享信息 | 浏览器兼容；操作平台兼容；分辨率兼容；
性能问题 | 不满足系统可测量的属性值，如：执行时间，事务处理速率等缺陷 | 
数据问题 | 需要修改少量代码，如初始化或控制块 | 存储错误；数据遗漏；

## Slide 5
等级 | 说明 | 现象描述 | 优先级
A类 | 致命错误 | 由于程序引起的的死机，非法退出；数据库发生死锁；因错误操作导致程序中断；与数据库连接错误；导致测试无法继续执行；系统崩溃，造成事故。 | 立即处理或解决
B类 | 严重的错误 | 程序错误；系统意外退出；关键功能完全不能实现；程序出现难以捕捉和不可再现的错误；业务流程的错误 | 发现两天内完成
C类 | 中等的错误 | 数据类型、长度定义错误；打印内容、格式错误；功能不完整，如菜单、按钮不响应；对错误没有处理信息。 | 系统上线前必须修复
D类 | 一般性错误 | 界面不规范；辅助说明不清楚；编辑区和只读区没有区分；起止日期未限定。 | 正常顺序等待修复
E类 | 较小错误 | Table键跳转不正常；文字表述中有错别字；按钮不对齐；测试提出的建设性意见。 | 方便时修改
缺陷等级和优先级

## Slide 6
状态名称 | 描述
新提交（new） | 新建的缺陷状态
激活（open） | 缺陷已提交正在处理
已解决（fixed） | 缺陷已修改
已拒绝（rejected） | 拒绝“已提交的缺陷”，不需要修改或不是缺陷
重激活（reopen） | 缺陷修改未通过再测试，或其他原因造成缺陷再次打开
重复缺陷（duplicate） | 缺陷重复出现，已被提交过
已关闭（closed） | 确认缺陷已被修复，将其关闭
缺陷状态

## Slide 7: BUG管理流程
新建
分配
修正
关闭
激活
不是缺陷
重复缺陷
无法重现

## Slide 8: 报告缺陷的原则
原则一：尽快尽早报告软件缺陷
严重缺陷
小缺陷
项目启动
项目结束
可能修复的缺陷

## Slide 9: 报告缺陷的原则
原则二：有效描述缺陷
短小：只解释事实和演示、描述软件缺陷必经的细节。
单一：每一个报告只针对一个软件缺陷。
明显同用：使用者容易看懂的、展示通用性的、简单易行的步骤描述软件缺陷
再现软件缺陷：按照描述，可以让软件缺陷再次出现。
在报告软件缺陷时不做任何评价：针对事实，不能对程序员做任何评价。
补充的完善软件缺陷报告：对发现的缺陷不跟丢。

## Slide 10: 问题及对策
缺陷类型定位不清：程序性错误，需求错误
缺陷严重级别定位不清：一般严重，建议性
Bug标题描述不清：简明扼要描述什么模块出现什么类型错误
步骤描述冗余：以什么用户登陆，执行什么操作，产生什么错误结果以及预期结果
没有图片说明：尽量截图并附上文字
bug状态及时更新：激活，关闭（对一些不予解决或不是bug的问题最好得到项目负责人确认）

## Slide 11
缺陷 管理工具
工具名称 | 功能描述
Bugzilla | 是一个Bug追踪系统设计用来帮助管理软件开发
BugFree | 借鉴微软的研发流程和Bug管理理念，使用PHP+MySQL独立写出的一个Bug 管理系统。简单实用、免费并且开放源代码
Quality Center | 基于Web 的系统，可在广泛的应用环境下自动执行软件质量测试和管理
BugOnline | 是一个开源的BUG管理系统。其功能强大，易于使用。
TestLink | 用于进行测试过程中的管理，通过使用TestLink提供的功能，可以将测试过程从测试需求、测试设计、到测试执行完整的管理起来，同时，它还提供了好多种测试结果的统计和分析，使我们能够简单的开始测试工作和分析测试结果
BugNet | 是一个不错的开源bug跟踪和项目管理系统

## Slide 12: Devsuite使用简介
定义：产品研发全生命周期的管理软件
使用：建模板，提交bug以及跟踪管理
第一步，登陆devsuite，选择缺陷管理

## Slide 15
新建模板

## Slide 18
缺陷编辑

## Slide 19
缺陷验证和状态更新

## Slide 20
正常关闭

## Slide 21
未修复的bug 激活操作

## Slide 22: Bug导出

## Slide 23
以上、ありがとう
罗丽
2015.1.23